Информация о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д.Лопухиновка Кимовского района» муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кимовского района на 2021-2025 годы»

Контрольным органом муниципального образования Кимовский район в соответствии с пунктом 2.2 Плана работы Контрольного органа муниципального образования Кимовский район на 2026 год в период с 29.06.2026 по 20.07.2026 проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д.Лопухиновка Кимовского района» муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кимовского района на 2021-2025 годы».

Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального образования Кимовский район.

Проверяемый период: 2025 год.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

- несоответствие муниципальной программы решению о бюджете на очередной финансовый год в части объемов финансирования;

- исполнительная документация о выполнении муниципального контракта представлена не в полном объеме;

- произведен неверный расчет пени за нарушение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом;

- в нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выявлены нарушения сроков оплаты Заказчиком выполненных работ;

- в бюджетном учете не отражены материалы, полученные при демонтаже водонапорной башни;

- в нарушение требований статьи 13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на момент проведения проверки материалы, полученные при демонтаже, собственником имущества не вывезены.

Проверка показала, что мероприятия по объекту выполнены в полном объеме.  Фактов нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений законодательства в адрес главы администрации муниципального образования Кимовский район направлено представление.

| Председатель Контрольного органа муниципального образования Кимовский район | Н.А.Лукьянова 10.08.2026 |
| --- | --- |