**Выполнение показателей муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Кимовский район на 2019-2023 годы» за 1 квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Период, предшествующий отчетному <1> | Отчетный период |
| план | факт |
| 1 | Количество ликвидированных несанкционированных мест складирования ТКО на землях сельскохозяйственного назначения | шт. | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Количество проверок муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения | шт. | 8 | 0 | 1 | 100 |
| 3 | Количество введенных в оборот земель сельскохозяйственного назначения | га | 589 | 497 | 0 | 0 |

Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 1 квартал2021 года составляет 66,66%. Итоги реализации программы признаны положительными. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.